Karta projektu

| Data realizacji projektu [od-do] | Od 3.03.2026 do 9.06.2026 |
| --- | --- |
| Termin zaliczenia projektu [dd.mm.rrrr] | 9.06.2026 |
| Nazwa instytutu | Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych |
| Nazwa przedmiotu | Projekt zespołowy |
| Rok studiów/semestr | Rok III, semestr letni |
| Studenci realizujący projekt: | Franciszek Dębski, Patryk Wilk, Krystian Zając |
| Temat projektu | System monitorowania temperatury w architekturze mikroprocesorowej |
| Nazwy plików projektu | Karta_projektu.docx, README.md, System Monitorowania Temperatury w Architekturze Mikroserwisowej - Franciszek Dębski, Patryk Wilk, Krystian Zając.pdf, TempMonitor.apk, TempMonitor.zip, docker-compose.yml, instrukcja instalacji.txt, komendy.PNG, projekt69.zip, Plytka.epro2, Plytka.png, Plytka3D.png, esp32.ino, WykresG.gan, WykresG.png, Abstrakt.tex, Bibliografia.bib, licencja.txt, main.aux, main.bbl, main.bbl-SAVE-ERROR, main.bcf, main.blg, main.fdb_latexmk, main.fls, main.lof, main.log, main.lol, main.lot, main.out, main.pdf, main.run.xml, main.synctex.gz, main.tex, main.toc, Netografia.bib, Oswiadczenie.tex, Podsumowanie.tex, readme.md, Rozdzial1.tex, Rozdzial2.tex, Rozdzial3.tex, Rozdzial4.tex, Rozdzial5.tex, start_w_Dockert.bat, Stronatytulowa.tex, Wstep.tex, app.png, esp32.png, gantt.png, oswiadczenie.png, pcb2d.png, pcb3d.png, schemat.png, uml.png, web.png |

Opis realizacji

| System operacyjny | Windows 10/11, Android |
| --- | --- |
| Wykorzystane narzędzia (software+hardware) | GanttProject, IntelliJ IDEA, Visual Studio Code, Docker, XAMPP, EasyEDA, Student Docs LaTeX Template System, Android Studio, Arduino IDE, GitHub, PlantUML, ESP32, DHT11, Komputer PC, Laptop, Smartfon |
| Środowisko programistyczne | Java, Spring BOOT, SQL, C++, HTML, CSS, JavaScript |
| Metoda pracy | Metoda przyrostowa |
| Powód wyboru wskazanej metody pracy | Wybrana metoda pozwoliła na równoległe prowadzenie prac nad warstwą sprzętową, serwerową i aplikacyjną oraz bieżące testowanie integracji między nimi. |
| Problemy wstępne | Konfiguracja komunikacji sieciowej między mikrokontrolerem ESP32 a lokalnym serwerem, mapowanie portów w środowisku Docker. |
| Problemy w czasie realizacji | Problemy z polityką CORS podczas łączenia aplikacji webowej z API, parsowanie formatów daty i godziny między bazą danych a aplikacją mobilną, niepoprawna godzina na płytce PCB oraz bardzo długi czas uploadu kodu na nią. |
| Zakres i opis wykonania zadania | Projekt obejmował budowę systemu IoT od podstaw: odczyt danych z czujnika temperatury przez ESP32, budowę serwera REST API w Spring Boot, archiwizację danych w MySQL oraz prezentację wyników w aplikacjach mobilnej i webowej. |
| Franciszek Dębski |  |
| Funkcja w zespole | Programista IoT i projektant PCB |
| Przydzielone zadania / Zakres realizacji zadania | Zaprogramowanie mikrokontrolera ESP32 w języku C++, opracowanie modelu PCB płytki w EasyEDA, opracowanie diagramu UML. |
| Procent ukończenia zadania | 100% |
| Uwagi (problemy, przygotowanie, poziomu realizacji) | Dbałość o dobry odczyt danych i komunikację systemu ESP32 + DHT11 z serwerem |
| Inne zadania wynikające z realizacji projektu zrealizowane przez studenta (np. przygotowanie prezentacji z realizacji etapu prac, referowanie, wystąpienie końcowe, itp.) | Przechowywanie projektowego hardware |
| Patryk Wilk |  |
| Funkcja w zespole | Główny programista |
| Przydzielone zadania / Zakres realizacji zadania | Implementacja serwera Spring Boot i bazy danych MySQL w Dockerze, stworzenie strony internetowej |
| Procent ukończenia zadania | 100% |
| Uwagi (problemy, przygotowanie, poziomu realizacji) | Zadania zrealizowane zgodnie z harmonogramem, wysoka stabilność warstwy serwerowej, poprawna integracja interfejsu webowego |
| Inne zadania wynikające z realizacji projektu zrealizowane przez studenta (np. przygotowanie prezentacji z realizacji etapu prac, referowanie, wystąpienie końcowe, itp.) | Zarządzanie harmonogramem w GanttProject, pomoc przy programowaniu płytki PCB i tworzeniu kodu aplikacji mobilnej. |
| Krystian Zając |  |
| Funkcja w zespole | Programista aplikacji mobilnej, Menadżer projektu |
| Przydzielone zadania / Zakres realizacji zadania | Opracowanie aplikacji mobilnej, przygotowanie dokumentacji w systemie LaTeX |
| Procent ukończenia zadania | 100% |
| Uwagi (problemy, przygotowanie, poziomu realizacji) | Skuteczne rozwiązanie problemu asynchronicznego pobierania danych i stabilności aplikacji na systemie Android, dokumentacja wykonana z dużą dbałością o szczegóły techniczne |
| Inne zadania wynikające z realizacji projektu zrealizowane przez studenta (np. przygotowanie prezentacji z realizacji etapu prac, referowanie, wystąpienie końcowe, itp.) | Redakcja pliku README.md na platformę GitHub, przygotowanie końcowej prezentacji, stworzenie grafiki przedstawiającej schemat połączeń pomiędzy ESP32 a DHT11 |
| Student 5 |  |
| Funkcja w zespole |  |
| Przydzielone zadania / Zakres realizacji zadania |  |
| Procent ukończenia zadania |  |
| Uwagi (problemy, przygotowanie, poziomu realizacji) |  |
| Inne zadania wynikające z realizacji projektu zrealizowane przez studenta (np. przygotowanie prezentacji z realizacji etapu prac, referowanie, wystąpienie końcowe, itp.) |  |

Uwagi końcowe zespołu:

-